# FACULDADE SENAC

# ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

# INTEGRANTES DA EQUIPE

# 1- Ana Alice Rodrigues dos Santos

# 2- Beatriz Ramos do Monte

# 3- Benjamim Muniz da Silva

# 4- Estevão Ferreira de Farias

# 5- Isael da Silva Souza

Projeto Integrador: EcoData Safe

# Atividade entregue tendo como requisito parcial a obtenção do conceito da 1ª avaliação de aprendizagem da unidade curricular Gestão de Projetos do semestre 2026.1.

# Prof., Dr. Rômulo Oliveira

# RECIFE-PE

## 1. Termo de Abertura do Projeto (TAP)

O TAP autoriza formalmente a existência do projeto e concede ao gerente a autoridade para aplicar recursos organizacionais.

- Título do Projeto: EcoData Safe

- Gerente do Projeto: Beatriz Ramos do Monte

- Justificativa/Objetivo: Facilitar o descarte ecológico de eletrônicos, oferecendo segurança total ao usuário através da destruição certificada de dados, opção de salvaguarda (backup) de arquivos importantes e transparência total via rastreamento do ciclo de vida do dispositivo.

- Principais Entregas:

  - Módulo de Gestão de Dados: Funcionalidade para backup em nuvem (opcional) seguido da sanitização (limpeza profunda) dos dados.

  - Sistema de Logística e Rastreamento: Interface para solicitação de coleta e acompanhamento em tempo real do transporte até o centro de descarte.

  - Certificado de Destruição e Reciclagem: Documento digital confirmando o fim seguro dos dados e o destino ambientalmente correto do hardware.

- Stakeholders (Partes Interessadas):

- Reeecicle: Responsável pelo descarte do eletrônico.

- Órgãos Reguladores (ANPD/IBAMA): Garantem que a LGPD e as normas ambientais sejam seguidas.

- Fecomercio Senac: Atuam como parceiros estratégicos e educacionais, fornecendo suporte e integração com o setor de comércio e serviços (Fecomércio) para viabilizar pontos de coleta e expansão do modelo de negócio.

- Conecta Recife: Atua como o Hub de Integração e Acessibilidade

- Restrições e Premissas:

Restrição: Conformidade rigorosa com a LGPD e normas ambientais locais para o transporte de resíduos eletrônicos.

Premissa: O usuário deve ter conexão estável com a internet para o backup e o rastreamento funcionar.

2. Escopo

A EcoData Safe é uma plataforma on-line especializada em tratamento seguro de dados e descarte sustentável de aparelhos celulares. Por meio da plataforma, o usuário pode solicitar serviços de limpeza técnica de dados, backup e descarte do dispositivo, escolhendo a modalidade que melhor atende às suas necessidades.

### Modalidades de Serviço

Descarte Total

Indicado para aparelhos sem condições de reutilização. O serviço inclui sobrescrita certificada dos dados, destruição física do dispositivo e reciclagem adequada dos componentes eletrônicos, garantindo a eliminação definitiva das informações armazenadas.

Backup & Wipe

Ideal para usuários que desejam preservar seus dados antes do descarte do aparelho. A EcoData Safe realiza o backup seguro de fotos, contatos, mensagens e arquivos em um drive criptografado na nuvem e, em seguida, executa a destruição completa dos dados e do dispositivo.

Limpeza Técnica

Voltado para usuários que pretendem vender, doar ou reutilizar o aparelho. Nesse serviço é realizada apenas a limpeza completa dos dados (wipe), mantendo o dispositivo em funcionamento. O aparelho é devolvido ao cliente totalmente zerado e acompanhado de certificado de limpeza segura.

Por meio da plataforma, o usuário pode acompanhar todas as etapas do processo, desde a chegada do aparelho ao centro de tratamento da EcoData Safe até o descarte final. Ao término do serviço, é emitido um certificado de exclusão definitiva de dados com validade jurídica, garantindo segurança, transparência e confiabilidade ao cliente.

Critérios de Aceitação:

### 1. Cadastro e Solicitação de Serviço

- O usuário deve conseguir cadastrar um aparelho informando marca, modelo e tipo de serviço desejado.

- O sistema deve apresentar claramente as três modalidades:

  - Descarte Total

  - Backup & Wipe

  - Limpeza Técnica

- O usuário deve receber confirmação da solicitação por e-mail ou notificação na plataforma.

### 2. Rastreamento do Processo

- O usuário deve acompanhar em tempo real o status do aparelho.

- O sistema deve exibir etapas como:

  - Recebido no centro EcoData Safe

  - Backup realizado (quando aplicável)

  - Exclusão de dados concluída

  - Descarte/reciclagem concluído

  - Certificado emitido

- Cada atualização deve possuir data e horário.

### 3. Segurança dos Dados

- Todos os dados transferidos devem utilizar criptografia.

- O backup em nuvem deve ser armazenado de forma segura e criptografada.

- O sistema deve executar sobrescrita segura dos dados antes do descarte.

- O usuário não deve conseguir recuperar os dados após a exclusão definitiva.

- O acesso à conta deve possuir autenticação segura.

### 4. Funcionalidades por Modalidade

#### Descarte Total

- O sistema deve registrar a sobrescrita certificada dos dados.

- O aparelho deve ser marcado como destruído fisicamente.

- Deve existir registro da reciclagem dos componentes.

#### Backup & Wipe

- O backup deve ser concluído antes da exclusão.

- O usuário deve conseguir acessar os arquivos salvos posteriormente.

- Após confirmação do backup, os dados do aparelho devem ser apagados definitivamente.

#### Limpeza Técnica

- O aparelho deve ser devolvido restaurado para padrão de fábrica.

- Todos os dados pessoais devem ser removidos.

- O usuário deve receber confirmação da limpeza realizada.

### 5. Certificado de Exclusão

- O sistema deve emitir certificado digital após a conclusão do serviço.

- O certificado deve conter:

  - Nome do cliente

  - Identificação do aparelho

  - Tipo de serviço realizado

  - Data e horário

  - Método de exclusão utilizado

- O certificado deve ficar disponível para download.

### 6. Usabilidade

- A plataforma deve funcionar em computador e celular.

- O usuário deve conseguir concluir uma solicitação em poucos passos.

- As informações devem ser claras e acessíveis.

### 7. Confiabilidade e Performance

- O sistema deve manter disponibilidade adequada sem falhas frequentes.

- O carregamento das páginas deve ocorrer em tempo aceitável.

- O rastreamento deve atualizar corretamente sem perda de informações.

### 8. Sustentabilidade e Transparência

- O sistema deve informar quando o aparelho foi encaminhado para reciclagem.

- O usuário deve visualizar informações sobre descarte ambientalmente correto.

Exclusões do Projeto: O que o projeto explicitamente não fará

- O projeto não realizará conserto, manutenção ou upgrade de aparelhos eletrônicos.

- O sistema não fará recuperação de dados perdidos, corrompidos ou apagados antes do envio do dispositivo.

- A plataforma não oferecerá venda de aparelhos novos, usados ou recondicionados.

- O projeto não incluirá serviços de perícia digital, investigação forense ou análise criminal de dispositivos.

- O sistema não garantirá compatibilidade com todos os modelos e sistemas operacionais existentes no mercado.

- O projeto não realizará armazenamento permanente de backups em nuvem; os arquivos ficarão disponíveis apenas pelo período definido pela empresa.

- A plataforma não será responsável pelo transporte físico realizado por empresas terceirizadas.

- O sistema não permitirá recuperação dos dados após a confirmação da exclusão definitiva.

- O projeto não fará reciclagem industrial diretamente, apenas encaminhamento para parceiros especializados.

- A plataforma não incluirá marketplace, fórum ou rede social para usuários.

- O sistema não oferecerá suporte presencial domiciliar para coleta ou atendimento técnico.

- O projeto não realizará desbloqueio de aparelhos protegidos por senha, biometria ou bloqueios de fabricante.

- O sistema não armazenará senhas pessoais dos usuários ou conteúdos excluídos após a finalização do processo.

- O projeto não contemplará integração com instituições bancárias ou serviços financeiros.

- O projeto não atenderá dispositivos envolvidos em atividades ilegais ou sem comprovação de propriedade do usuário.

Limites do Escopo: Fronteiras organizacionais ou técnicas

### Limites Técnicos

- O sistema não realizará recuperação de dados apagados ou danificados antes do envio do aparelho.

- O backup será restrito aos tipos de dados suportados pela plataforma (fotos, vídeos, contatos, mensagens e documentos compatíveis).

- A plataforma dependerá de conexão com internet para acompanhamento do processo e acesso aos certificados.

- O sistema não realizará manutenção física ou reparo dos aparelhos.

- O serviço de exclusão segura será executado apenas nos métodos definidos pela EcoData Safe.

### Limites Operacionais

- O transporte/logística do aparelho poderá depender de empresas terceirizadas.

- O atendimento será realizado somente nas regiões cobertas pela operação da empresa.

- O prazo de execução poderá variar conforme o tipo de serviço e logística.

- A empresa não se responsabiliza por aparelhos enviados com peças faltando ou danificados previamente.

- O usuário deverá autorizar formalmente o procedimento de exclusão de dados antes da execução.

### Limites Organizacionais

- A plataforma será responsável apenas pelos serviços contratados pelo usuário.

- A emissão do certificado será exclusivamente digital.

- O sistema não fornecerá serviços jurídicos ou perícia forense sobre os dados apagados.

- O suporte ao cliente será disponibilizado apenas nos canais oficiais da empresa.

### Limites de Segurança e Responsabilidade

- Após a confirmação da exclusão definitiva, os dados não poderão ser recuperados pela empresa.

- A empresa não se responsabiliza por perda de acesso ao backup causada por esquecimento de senha do usuário.

- O serviço não cobre dispositivos bloqueados ilegalmente ou envolvidos em atividades ilícitas.

### Limites Ambientais

- O descarte e reciclagem serão realizados conforme normas ambientais aplicáveis.

- Componentes não recicláveis poderão receber tratamento adequado por parceiros autorizados.

- O sistema apenas registrará e acompanhará o descarte, não realizando processamento industrial diretamente.

Para garantir a qualidade da plataforma EcoData Safe, serão adotadas práticas de controle, segurança, testes e acompanhamento durante todo o desenvolvimento e operação do sistema.

### 1. Testes do Sistema

Serão realizados testes contínuos para verificar o funcionamento correto da plataforma, incluindo:

- Testes funcionais nas principais funcionalidades;

- Testes de cadastro e rastreamento;

- Testes de emissão de certificados;

- Testes de backup e exclusão segura de dados;

- Testes de compatibilidade em celulares, tablets e computadores.

### 2. Segurança da Informação

Como o projeto lida com dados pessoais, serão aplicadas medidas de segurança para proteger as informações dos usuários:

- Criptografia de dados e backups;

- Controle de acesso com autenticação segura;

- Proteção contra acessos não autorizados;

- Monitoramento de falhas e vulnerabilidades;

- Adequação às boas práticas da LGPD.

### 3. Controle de Qualidade no Processo

Cada etapa do serviço será registrada e validada:

- Conferência do aparelho recebido;

- Registro das etapas do processo;

- Verificação da exclusão definitiva dos dados;

- Confirmação da destruição física quando aplicável;

- Validação da emissão correta do certificado digital.

### 4. Usabilidade e Experiência do Usuário

A plataforma será desenvolvida com foco em facilidade de uso:

- Interface simples e intuitiva;

- Navegação organizada;

- Informações claras sobre o andamento do serviço;

- Acessibilidade em diferentes dispositivos.

### 5. Monitoramento e Manutenção

Após a implantação, a equipe realizará acompanhamento constante da plataforma:

- Correção de erros identificados;

- Atualizações de segurança;

- Melhorias de desempenho;

- Monitoramento da estabilidade do sistema.

### 6. Feedback dos Usuários

A opinião dos usuários será utilizada para melhorar continuamente o projeto:

- Avaliação do serviço na plataforma;

- Canal de suporte e atendimento;

- Registro de reclamações e sugestões;

- Ajustes baseados na experiência dos clientes.

### 7. Padronização e Documentação

Toda a equipe seguirá padrões definidos para manter a qualidade do projeto:

- Documentação das funcionalidades;

- Padronização de processos;

- Organização do código e banco de dados;

- Controle de versões durante o desenvolvimento.

### 8. Sustentabilidade e Transparência

O projeto também buscará garantir qualidade ambiental e transparência:

- Registro do descarte correto dos aparelhos;

- Parcerias com recicladoras autorizadas;

- Histórico completo do processo disponível para o usuário;

- Emissão de comprovantes e certificados digitais.

## 3. Cronograma

Abaixo está a tabela de precedência para montagem do Gráfico de Gantt em ferramentas como MS Project ou Excel.

| ID | Atividade | Duração (Dias) | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Planejamento Inicial | 5 | Beatriz Ramos |
| 2 | Definição de Requisitos | 10 | Ana Alice |
| 3 | Execução - Fase 1 | 20 | Isael Silva / Estevão Ferreira |
| 4 | Testes e Qualidade | 15 | Benjamin Haxz |
| 5 | Entrega Final/Encerramento | 12 | Beatriz Ramos |

## 4. Plano de Gerenciamento da Comunicação

Garante que a informação certa chegue à pessoa certa no momento certo.

| O que comunicar? | Para quem? | Frequência | Canal/Meio | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Status Report Semanal | Toda a equipe | Semanal | Pasta compartilhada no Outlook | Beatriz Ramos (Gestora) ou membro designado |
| Reunião de Daily (Stand-up) | Toda a equipe | Diário | Grupo no whatsapp | Beatriz Ramos |
| Mudanças de Escopo | Stakeholders | Sempre que necessário | Reunião presencial / whatsapp | Beatriz Ramos |
| Repositório de Documentos | Toda a equipe | Continuo | Pasta compartilhada | Beatriz Ramos |

## 5. Estratégia de Comunicação

- Estratégia: Manter a comunicação centralizada em ferramentas de gestão para reduzir o ruído. Descrever quais as ferramentas utilizadas e porque, explicando qual a função de cada uma no projeto.

A estratégia foca em manter a comunicação centralizada para reduzir ruídos e garantir a memória organizacional do projeto. As ferramentas utilizadas e suas funções específicas são:

WhatsApp: Utilizado para comunicação instantânea, avisos urgentes e alinhamentos rápidos do dia a dia, garantindo agilidade entre os membros.

Reuniões Presenciais (Segunda e Sexta): Momentos de alta carga de interação para discussão de problemas complexos, tomada de decisão e planejamento das entregas da semana.

Outlook (Pasta Compartilhada): Repositório central de toda a documentação oficial. Garante que os relatórios e registros de atividades estejam acessíveis a todos, mantendo o histórico do projeto.

Microsoft Word: Ferramenta padrão para a redação dos relatórios semanais e documentos técnicos, assegurando a formalidade necessária para o projeto.

Figma e Canva: Utilizados para o design de interface (UI/UX) da plataforma Eco Data Safe e criação de materiais de comunicação visual e apresentações para stakeholders.

Lovable: Aplicado no suporte ao desenvolvimento técnico, auxiliando na prototipagem rápida e na implementação de funcionalidades da plataforma.

Observação sobre a Rotina de Relatórios:

Os relatórios são a base do controle de qualidade e registro do processo. Eles são elaborados preferencialmente pela gestora Beatriz Ramos. Em sua ausência, a responsabilidade é delegada a outro membro da equipe para garantir que nenhuma semana fique sem o devido registro na pasta do Outlook.